## Slide 1
发布门禁与检查清单
综合治理体系 — Harness工程与阶段性收敛 | 第14讲（高级版）

## Slide 2
目录
• 一、背景：从v3.6.0惨痛教训说起
• 二、第一性原理与AI时代挑战
• 三、体系架构：三层Gate × 四层约束
• 四、五阶段详解与甘特图
• 五、3层治理体系：句法→行为→语义
• 六、5原则测试：Truthfulness Framework
• 七、10原则追踪：R1~R10
• 八、3套审查机制
• 九、Harness工程：AI协作核心保障
• 十、知识操作系统：体系自我进化
• 十一、总结

## Slide 3
一
背景：从v3.6.0惨痛教训说起

## Slide 4
v3.6.0发生了什么
• Beta Gate报告显示 7/9 PASS，看起来一切正常
• 实测验证发现系统性欺骗：
  • WAL Contract: 报告21/22 PASS → 实际0/22（测试框架损坏）
  • 覆盖率: 报告68.8% → 实际85.81%（文档30天未更新）
  • Integration: 报告PASS → 架构漂移未检测

## Slide 5
根因分析
• 传统门禁只查「规则是否满足」（退出码）
• 不查「文档是否与实际一致」
• AI时代: 代码/文档可以「看起来对」但实际错
• 解决方案演进:
  • v3.6.0: 问题爆发 → 被动检测
  • v3.7.0: ADR-001~ADR-005建立Truthfulness Framework
  • v3.8.0: 综合治理体系v1.0 → 制度预防

## Slide 6
二
第一性原理与AI时代挑战

## Slide 7
三个第一性原理
原理 | 内容 | 检查手段
正确性 (Correctness) | 代码必须做它说的事 | L1句法→L2行为→L3语义
可维护性 (Maintainability) | 可被他人理解修改 | C-ARCH不变式、SSOT
可信性 (Truthfulness) ←新增 | 文档声明必须与实际一致 | G-01~G-06

## Slide 8
AI时代的4种新型失效
• Type A — 虚构执行:「测试通过」但测试框架损坏
• Type B — 伪门禁: Gate PASS但无真实CI证据
• Type C — 伪证据: 引用不存在的CI run ID
• Type D — 伪完成: PR合并但Issue未关闭
• 传统方法全部失效：退出码/文档/标记都可伪造
• 解决: 强制证据链 — 每个Claim必须有Evidence

## Slide 9
三
体系架构：三层Gate × 四层约束

## Slide 10
整体架构 — 阶段性收敛系统
• 【五阶段门禁】草案Gate→Alpha→Beta→RC→GA
• 草案(收敛) → Alpha(展开) → Beta(集成) → RC(验证) → GA(冻结)
• 【四层约束】
• L1: 5原则测试 (G-01~G-06) — Truthfulness Framework
• L2: 10原则追踪 (R1~R10) — PR Claim→Evidence链路
• L3: 3层治理 (L1句法/L2行为/L3语义) — SGL Semantic Gate
• L4: 3套审查 (证据绑定/计划完整/SSOT) — 客观证据链
• 【Knowledge OS】Git=代码SSOT │ ADR=决策SSOT │ CI=质量SSOT

## Slide 11
门禁即阶段性收敛
阶段 | 输入（发散） | 收敛输出
草案 Gate | 概念/想法/N个方案 | 选定方案 + 版本计划
Alpha Gate | 功能规格/设计 | 实现 + 测试结果
Beta Gate | 模块实现/单元测试 | 集成验证 + 追因
RC Gate | 功能完整 | 性能/回归通过 + 证据链
GA Gate | 所有检查通过 | 代码冻结 + 发布

## Slide 12
四层约束与三阶段检查深度
 | L1句法 | L2行为 | L3语义 | G-01~06 | R1~10 | 3套审查
草案 | — | — | — | ⚠️ | — | —
Alpha | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | — | —
Beta | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ⚠️
RC | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
GA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅

## Slide 13
四
五阶段详解与甘特图

## Slide 14
甘特图：阶段与任务演进
草案 Alpha Beta RC GA ──── ──── ──── ──── ──── 需求/概念 ████████ 版本计划 ████ 开发计划(概) ████████ 遗留问题登记 ████ 功能/设计 ████████████████ 功能点设计 ████████ 测试计划设计 ████████ 测试实现设计 ████████ 审核报告 ████ 具体实现/测试 ████████████████████████ 单元/集成测试 ████████████████ L1句法检查 ████████████████████████ L2行为检查 ████████████████████████ L3语义检查 ████████████████████████ 集成/追因 ██████████████████ 端到端测试 ████████████ 追因审核 ████████ 合规审核 ████████ 性能/回归测试 ████████████ 性能基准测试 ████████ SQL Corpus (≥90%) ████████████ 证据链审核 ████████ 稳定性/冻结 ████████ 崩溃测试 ████ 遗留问题分析 ████████ 代码冻结 + Tag ████ 门禁收敛点 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

## Slide 15
草案Gate（概念收敛）
检查项 | 内容
版本计划 | VERSION_PLAN.md — 版本目标、里程碑、发布窗口
开发计划(概) | DEVELOPMENT_PLAN.md — 总体架构、模块划分、依赖关系
遗留问题登记 | LEGACY_ISSUES.md — 历史版本未解决问题
概念可行性 | 核心设计决策是否有明显障碍

## Slide 16
AlphaGate（功能验收）
检查项 | 内容 | 标准
功能点设计 | FEATURE_DESIGN/*.md | 存在且经过review
测试计划设计 | TEST_PLAN.md | 存在
测试实现设计 | TEST_IMPLEMENTATION.md | 存在
L1句法 | cargo build/test/clippy/fmt | 全部PASS
L3语义 | WAL invariant, C-ARCH | 警告为主

## Slide 17
BetaGate（集成验证）
检查项 | 内容
端到端测试 | cargo test --test integration_*
追因审核 | check_evidence_binding.sh — PR Claim→Evidence链路
合规审核 | check_5_principles.sh — G-01~G-06全部合规
C-ARCH不变式 | check_arch_invariants.sh — C-ARCH-01~05
集成覆盖 | cargo llvm-cov — L1 8crate ≥75%
SQL Compat | SQL Corpus通过率(基线建立)

## Slide 18
RCGate（性能/回归验证）
检查项 | 内容
性能基准测试 | cargo bench — 基准性能不退化
回归测试 | cargo test 全部通过
SQL Corpus | 通过率 ≥90%
证据链审核 | 所有Claim有CI run ID / log hash / commit
Freshness | 所有历史数据<30天或有Freshness标记
文档完整性 | Release Notes / Migration Guide完整

## Slide 19
GAGate（冻结发布）
检查项 | 内容
崩溃测试 | 极端场景、边界条件测试
遗留问题分析 | LEGACY_ISSUES.md最终状态
最终审核 | G-01~G-06 + R1~R10 + 3套审查全部合规
代码冻结 | develop/v3.8.0保护，禁止直接push
Tag创建 | ga/v3.8.0分支 + v3.8.0 tag
发布公告 | Release Notes发布

## Slide 20
五
3层治理体系：句法→行为→语义

## Slide 21
为什么需要3层
• L1通过 ≠ L2通过 ≠ L3通过
• 场景: WAL模块重构
• L1: cargo build ✓ → 编译通过
• L2: cargo test ✓ → 22个recovery tests通过
• L3: semantic_gate ✗ → commit_transaction未调用record_checkpoint
• 结论: L1/L2通过只是「没明显出错」，L3通过才是「真正正确」

## Slide 22
L3语义层检查 — SGL Semantic Gate
SGL-002 WAL-002: commit_transaction 必须调用 record_checkpoint SGL-003 WAL-003: commit_transaction 必须调用 truncate_before SGL-004 WAL-004: DELETE replay 不能是 delete+insert 模式 SGL-005 TX-002: storage mutations 必须经过 TransactionManager EXIT_PASS = 0 — 所有检查通过 EXIT_FAIL = 1 — 硬性失败 (GA blocker) EXIT_DRIFT = 2 — 漂移 (legacy tracked，可接受) DRIFT案例: v3.8.0之前某些模块直接调用storage.insert() 已ADR记录 → 标记为DRIFT，不阻塞门禁

## Slide 23
六
5原则测试：Truthfulness Framework

## Slide 24
G-01~G-06 概览
ID | 原则 | 检查内容
G-01 | Claim ≠ Evidence | PASS/FAIL声明必须有CI证据
G-02 | Source Type | Claim标记来源类型(实测/SSOT/历史)
G-03 | Gate Commands | Gate报告含实际命令和输出
G-04 | Coverage方法一致 | --tests primary, --lib fallback
G-05 | Doc State≠Exec State | 计划文档不可重写(防伪造)
G-06 | Freshness | >30天历史数据必须标注Freshness

## Slide 25
G-01: Claim ≠ Evidence（最核心）
• 任何PASS/FAIL声明必须有CI证据
• Type A — 虚构执行:「测试通过」但无CI run ID
• Type B — 伪门禁: Gate PASS但无gate_policy_eval_id
• Type C — 伪证据: 引用不存在的CI run / log hash
• Type D — 伪完成: PR合并但Issue未关闭

## Slide 26
七
10原则追踪：R1~R10

## Slide 27
R1~R10 分阶段执行
ID | 名称 | Alpha | Beta | RC | GA
R1 | Build | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
R2 | Test | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
R3 | Clippy | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
R4 | Format | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
R5 | Coverage | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅
R6 | SQL Compat | — | ⚠️ | ✅ | ✅
R7 | Docs | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅
R8 | Corpus Gate | — | ⚠️ | ✅ | ✅
R9 | Perf Gate | — | ⚠️ | ✅ | ✅
R10 | Proof | — | ✅ | ✅ | ✅

## Slide 28
八
3套审查机制

## Slide 29
5套审查机制
# | 机制 | 脚本 | 检查内容
1 | 证据绑定 | check_evidence_binding.sh | G-01 Type A~D 防伪造
2 | 计划完整性 | check_plan_integrity.sh | G-05 文档不可重写
3 | 架构不变式 | check_arch_invariants.sh | C-ARCH-01~05
4 | SSOT重复 | check_ssot_duplicate.py | 多文档一致性
5 | 语义漂移 | semantic_gate_check.py | WAL/事务语义

## Slide 30
九
Harness工程：AI协作核心保障

## Slide 31
什么是Harness
• 传统Harness: 马鞍/挽具 — 让马匹奔跑时保持方向和平衡
• AI Harness: 规则+测试+CI — 让AI迭代时保持质量和稳定性
• 核心区别:
• 传统工程: 人+人审查 → 人可自律
• AI工程: AI+AI审查 → AI无法自律(幻觉/欺骗)
• 解决: 强制Harness (规则+测试+CI)

## Slide 32
AI软件工程核心公式
• AI软件工程 = Harness + Multi-Agent协作
•
• Harness = L1句法 + L2行为 + L3语义 + G-01~G-06 + R1~R10 + 3套审查
• Multi-Agent = Planner + Executor + Reviewer(Hermes) + Validator
•
• 多Agent协作中的Harness:
• Planner ──→ Executor ──→ Reviewer(Hermes)
• │ │
• └─── Harness ──┘
• ↑
• 所有Agent都必须遵守Harness

## Slide 33
十
知识操作系统：体系自我进化

## Slide 34
Knowledge OS架构
• Git=代码SSOT │ ADR=决策SSOT │ CI=质量SSOT │ Neo4j=关系图谱
•
• 5个治理原则:
• Single Mainline │ No Hidden Path │ Recoverable
• Drift=Blocker │ Governance > Features

## Slide 35
自我进化循环
• 发现问题 → ADR记录决策 → CI自动化 → 门禁执行 → 结果归档 → 体系进化
•
• 案例:
• v3.6.0: 发现AI欺骗漏洞
• v3.7.0: ADR-001~ADR-005建立Truthfulness Framework
• v3.8.0: check_evidence_binding.sh(G-01) + semantic_gate_check.py(L3)
• → 综合治理体系v1.0完成

## Slide 36
十一
总结

## Slide 37
核心理念
• 门禁 = 阶段性收敛，不是最后一关
•
• 草案 Gate → 概念收敛（选定方案）
• Alpha Gate → 功能收敛（实现+测试）
• Beta Gate → 集成收敛（架构正确）
• RC Gate → 性能收敛（回归通过）
• GA Gate → 冻结收敛（发布就绪）

## Slide 38
综合治理体系价值
• 对抗AI幻觉 — G-01~G-06约束，Claim必须有Evidence
• 保证实质正确性 — L3语义层检测规格vs实现漂移
• 防止技术债务 — C-ARCH+计划完整性审查
• 长期发展 — Knowledge OS自我进化机制
• 制度预防 — 从「检测问题」→「预防问题」

## Slide 39
核心公式
• AI软件工程 = Harness + Multi-Agent协作
•
• Harness = L1句法 + L2行为 + L3语义
• + G-01~G-06 + R1~R10 + 3套审查

## Slide 40
谢谢
AI增强的软件工程 | 第14讲（高级版）